大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心
洗马潭1号索道线路二次大修安装服务
采购项目（二次）

公 开 询 价

比 选 文 件

大理旅游集团有限责任公司

2024年1月

# 大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心

# 洗马潭1号索道线路二次大修安装服务采购项目
（二次）公开询价比选公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》及《大理旅游集团有限责任公司招标管理办法》、《大理旅游集团有限责任公司采购管理办法》相关要求。我公司索道运营管理中心洗马潭1号索道线路大修采购项目（二次）面向社会进行公开询价比选，请有意向参加者按时报名，并按照要求递交准备公开询价比选报名资料，我公司将按规定对公开询价比选报价文件进行评审，择优确定合作方。

一、项目概况

1、项目名称：洗马潭1号索道二次线路大修安装服务采购项目；

2、项目建设单位：大理旅游集团有限责任公司。

3、项目地点：洗马潭1号索道。

4、计划采购时间：2024年2月上旬。

5、完成时限：20日历天。

6、项目范围：洗马潭1号索道线路大修轮组的运输、拆卸、清洗、探伤打磨、更换、组装、调试、迂回大轮轮衬更换等安装服务。

7、质量标准：符合国家或行业现行的相关质量标准、验收规范，并一次性验收合格。

8、安全文明要求：保证做到安全生产，文明施工。

二、资质要求

1、在中华人民共和国注册、具有独立法人资格；

2、取得市级以上特种设备安全监督管理部门颁发的客运架空索道安装、维修资质；

3、拟投入本项目的安装人员需具备客运索道安装维修作业证；

4、业绩要求：3年内（2020年-203年）至少承接过1个类似项目；

5、信用要求：投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；

6.本次采购不接受联合体。

四、评标办法

本项目询价比选评审采用最低价中标法，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，由评审小组对符合采购要求、资格要求的投标申请人报价进行评审，若出现最低有效报价并列时，优先选择质量保证期限长的投标人，评审过程中如遇特殊情况由评审小组集体研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。对公开询比申请人不收取任何费用，也不作任何费用的补偿。

1、项目控制价：795000元。

2、公开询价比选报名时间：2024年1月29日上午9:00时起-2024年1月31日每日下午17:00时止（北京时间）；可以通过电话报名或现场报名，报名地点 ：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司洗马潭索道站。

3、公开询价比选时间：2024年2月5日下午14时30分；地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司会议室。

地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司会议室。

招标人：大理旅游集团有限责任公司

招标人地址：大理古城三文笔村锦园巷

联系人：张冠青

联系电话：13508826386

大理旅游集团有限责任公司

2024年1月25日

第二部分 比选申请人须知前附表

| 条款名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：大理旅游集团有限责任公司 联系人：张冠青 电话：13508826386 |
| 项目名称 | 洗马潭1号索道二次线路大修安装服务采购项目 |
| 项目实施地点 | 洗马潭1号索道 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 招标范围 | 详见采购清单。 |
| 工期 | 签订合同进场后20天内完成全部相关工作。 |
| 质量要求 | 提供招标人所需的服务，满足招标人需求，服务质量须达到国家、地方法律法规及招标文件要求。 |
| 投标报价 | 采用固定全费用总价报价，报价应包含维修设备机具费、安装费、安全文明施工费、人工费、交通食宿费、保险费、利润、税金、风险、售后服务等一切费用。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任。 |
| 工作内容 | 详见采购清单。 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 投标人资格要求 | - 报价人应是经国家市场监督管理部门（工商行政管理部门、事业单位登记管理局）登记注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，报价人营业执照经营范围内必须有相关经营项目； - 近三年内（2020-2023年）类似项目不少于一个； - 信用要求：投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）； - 本次采购不接受联合体。 |
| 比选文件发送时间 | 时间：2024年1月26日。 |
| 比选投标文件开启时间及地点 | 开启时间：2024年2月5日 开启地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司会议室 |
| 备选投标方案 | 不允许递交 |
| 比选投标文件份数 | - 正本一份副本二份； - 电子版（PDF格式）：提供1份电子版（PDF格式）拷贝在U盘内，内容为：需是加盖公司公章后的正本扫描件。 |
| 投标文件的装订要求 | 1、投标文件装订成册，不得采用活页装订 2、投标文件均需编制目录及逐页编制页码 |
| 签字或盖章要求 | 格式中要求签字或盖章的地方 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 评审小组组建 | 评审小组构成：5人 评审小组成员确定方式：由招标人依法组建 |
| 确定中标人方法 | 评审小组推荐中标候选人，招标人根据推荐名单确定中标人 |
| 控制总价 | 控制总价为：795000.00 元 |

第三部分 投标须知

一、投标报价

1、本项目询价比选评审采用最低价中标法，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，由评审小组对符合采购要求、资格要求的投标申请人报价进行评审，若出现最低有效报价并列时，优先选择质量保证期限长的投标人，评审过程中如遇特殊情况由评审小组集体研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。对公开询比申请人不收取任何费用，也不作任何费用的补偿。

2、报价方式：

采用全费用包干，全费用包干单价报价。报价包括人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、搬运费、风险费、安全文明施工费、交通食宿费等完成本项目所需一切费用。

该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任。

- 投标文件的编制

1、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间与本项目有关的来往通知、函件和文件以及业务洽商等均使用中文。

2、计量单位

除在比选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件应包括以下内容

一：唱标一览表

二：法定代表人身份证明书

三：授权委托书

四：公司其他资料

五：无违法记录承诺书

六：投标人信息表

七：商务部分

八：技术部分

三、投标报价书的递交

1、投标文件的密封与标志

投标人应将投标文件密封，授权代理人在封面及密封条骑缝处签字。

投标文件密封袋上应注明：

①投标人名称和地址；

②项目名称；

③在开标前不得开封。

2、如果投标文件没有按上述规定密封并加写标志，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

3、所有投标人必须在询价比选文件中规定的提交截止时间前递交投标文件。

四、评标和定标

1、本项目公开询比采用最低价中标法，由评审小组对符合采购要求、资格要求的投标申请人报价进行评审，若出现最低有效报价并列时，优先选择质量保证期限长的投标人，评审过程中如遇特殊情况由评审小组集体研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。对公开询比申请人不收取任何费用，也不作任何费用的补偿。

2、评审程序

（1）资格审查：审查投标人的营业执照、资质证书、“信用中国”网站的截图或下载信用报告等；

（2）初步评审：审查投标文件是否实质性符合公开询比文件要求；

（3）详细评审：公开询比采购评审小组对通过资格审查和初步评审的公开询比采购申请人响应文件进行审查，审查仅依据公开询比采购响应文件本身，而不依据公开询比采购响应文件以外的任何因素，公开询比采购评审小组按报价低到高的顺序进行排序，推荐1-3名成交候选人。

（4）推荐中标候选人：由评审小组按照实质性审查合格，符合公开询比文件要求且报价最低的原则，推荐中标候选人。

3、定标

依据公开询价比选报告推荐的中标候选人，经大理旅游集团定标复核工作组复核无异议后，报集团招标领导组审批定标后进行公示（公示期3天），经公示无异议或投诉，向中标候选人发出中标通知书。中标人根据中标通知书要求的时间、地点与大理旅游集团有限责任公司进行合同谈判，并签订合同。

- 附件A：否决投标条件

否决投标条件

总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分。

1.否决投标条件

投标人或投标文件有下列情形之一的,其投标被否决：

1.1 投标文件封面、投标函及本招标文件提供的投标文件格式内规定要求签字或盖章页上无签字或盖章的；

1.2投标文件正、副本及电子投标文件的数量或形式不符合招标文件要求的；

1.3未按招标文件“提示”的要求提交资料或提交的资料不满足招标文件资格要求的；

1.4投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

1.5投标文件无质量承诺或质量承诺不满足招标文件的；

1.6投标人的填写内容不完整、关键字迹不清晰可辨的；

1.7有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，违反云南省住房和城乡建设厅19号公告《云南省房屋建筑和市政基础设施工程招标中串通投标行为认定处理暂行办法》内容的；

1.8不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

1.9其他项目费应按省建设行政主管部门制定的工程造价标准管理的有关规定进行报价，没有报价或低于有关规定下限的；

1.10清单综合单价分析表中的材料单价和材料报价表中对应材料的单价不统一，经评标委员会询标，投标人没有合法、合理理由的；

1.11主要材料的规格、型号等不满足招标的要求；材料报价不合理，材料报价明显过低的，且投标文件中没有提供相应的价格证明资料。不满足招标文件要求或没有提供相应的价格证明资料的；

1.12 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.13投标人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在投标文件中没有明确的阐述和承诺的；

1.14投标总报价超过拦标总价的；

1.15投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.16不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

# 第四部分  采购清单及主要技术要求

大理旅游集团有限责任公司索道运营管理中心洗马潭1号索道二次线路大修安装服务采购项目明细表

序号; 项 目; 单位; 单价（元）; 数量; 总 价（元）. 1; 维修工器具的准备; 套; 1. 2; 在下站搭设维修作业平台; 套; 1. 3; 将备用托压索轮组从中站运至下站; 组; 5. 4; 备用托压索轮组下站至各支架点运输; 组; 15. 5; 正式托压索轮组拆除; 组; 30. 6; 备用托压索轮组安装; 组; 30. 7; 正式托压索轮组运输至下站; 组; 30. 8; 托压索轮组下站分解; 组; 30. 9; 托压索轮组清洗及更换; 组; 30. 10; 维修好的托压索轮组从下站运输至各支架点; 组; 30. 11; 正式托压索轮组安装; 组; 30. 12; 轮组清洗污水转运处理; 吨; 10. 13; 轮组探伤打磨; 组; 30. 14; 备用索轮组运输到中站存放点; 组; 5. 15; 支架试运行调试; 组; 30. 16; G4迂回大轮轮衬更换; 个; 1. 17; G2迂回大轮轮衬更换; 个; 1. 18; 总价：.

第五部分   主要合同条款

1、比选文件中有关条款

比选文件有关条款，根据需要可作为合同的内容条款，未尽事宜在双方签订合同时具体协商确定。

2、合同价款及承包方式

合同价款指中标价。

承包方式：固定全费用总价。

3、供货期：签订合同后20天内完成全部相关工作。

4、支付方式

4.1以人民币结算。

4.2本项目由于履约期限较短，中标方完成项目，招标方验收合格后一次性付款，因此不再设履约保证金。

5、合同纠纷的调解

合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国民法典》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，提请大理市人民法院裁决。

6、合同的补充、生效和失效

6.1合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合同与本合同具有同等效力。

6.2合同经双方签字盖章后生效，自生效之日起至工程完工、验收，结清债权债务后合同自然失效。

第六部分  比选申请书格式

一、唱标一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 投标报价 | (大写) ¥ 元 |
| --- | --- |
| 供货期承诺 |  |
| 质量承诺 |  |
| 安全承诺 |  |
| 项目负责人 |  |
| 其它 |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

    - 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月          日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：        职务：		 系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证复印件

投标人：             （盖章）

日    期：      年     月     日

    - 三、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系  （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的    （项目名称）    的报价、签署与本项目有关的资料等相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所进行的本项目相关事宜的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件

代理人：      （签字）   性别 ：                年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                                     （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（注：如法定代表人签署投标文件并出席开标会议的无须提供）

    - 四、公司其他资料

1、营业执照（原件或加盖公章的复印件）；

2、业绩证明材料（加盖公章的合同复印件或扫描件）；

3、投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）网络截图；

4、参加开标会议的投标单位法人或法人授权委托人应携带本人身份证原件准时参加开标会议；法定代表人未能参加开标的，还应携带法人授权委托书原件、被授权人身份证原件按时参加开标会议。

5、投标人认为应提交的其他投标资料。

投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

    - 五、无违法记录承诺书

（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

六、技术部分内容

1.施工工期承诺书（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

2.安全（森林防火）承诺书（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

3.质量承诺书（内容请各投标人自行编制，格式自拟。）

4、施工方案

投标人（全称）：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：      年    月     日

- 七、投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（三证合一） 统一社会信用代码： |  |  |  |
| 注册资金： |  | 邮政编码： |  |
| 公司成立日期： |  | 企业网站网址（如有）： |  |
| 企业电话： |  | 通讯地址： |  |
| 公司简介： |  |  |  |
| 经营范围： |  |  |  |

投标人（全称）：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：      年    月     日